

**PLANEACIÓN 2DO SPRINT**

**Tabla 1. Determinación de la capacidad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Persona** | **Días disponibles** | **Horas por semana** |
| **Tatiana** | 12 | 10- 12 |
| **Álvaro** | 9 | 10 - 18 |
| **Ludhin** | 12 | 12 - 24 |
| **Diego** | 12 | 10 - 18 |
| **Natalie** | 7 | 9 - 18 |
| Total | | 51-90 |

\*Planeación definida para 3 semanas (21 días)

**SPRINT BACKLOG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos del PB | Tamaño | División de tareas | | | | | | | | Horas estimadas |
| Corrección de los modelos | 20 | Modificar el diagrama de clases orientado al MVC | | Modificar el diagrama de componentes incluyendo los componentes de laravel | | Modificar el modelo E-R | | | Modificar los prototipos de interfaz gráfica de usuario | 8 |
| Conexión e inserción de datos | 20 | Instar datos a la tabla lugar | Insertar datos en la tabla: instituciones | | Insertar datos en la tabla: usuarios | | | Insertar datos en la tabla áreas | | 5 |
| Insertar columnas en la tabla: publicación | | Insertar columnas en la tabla: registros | | | Crear el php de conexión | | |
| Crear la página principal | 20 | Crear el HTML para la página principal | | | | | | | | 8 |
| Mostrar información de convocatorias docentes | 20 | Crear el HTML para la visualización de las convocatorias. | | | | | | | | 8 |
| Mostrar información de revistas científicas | 20 | Crear el HTML para la visualización de las revistas. | | | | | | | | 8 |
| Mostrar información de eventos académicos | 20 | Crear el HTML para la visualización de los eventos académicos. | | | | | | | | 8 |
| capacitación laravel y php | 8 | capacitación en laravel | | capacitación en php | | | | | | 4 |
| TOTAL HORAS ESTIMADAS | | | | | | | | | | 49 |