Retrospectiva del Sprint 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Resultado de imagen para nube soplando viento | Resultado de imagen para roca animada |
| Ivonne | documentación que se encuentra sobre las pruebas de usabilidad y los link que fueron compartidos por los compañeros técnicos sobre laravel | -falta de conocimiento y comprensión de la tecnología | -la responsabilidad que tengo hacia el equipo de trabajo | -comunicación del equipo  -las tareas no fueron delegadas adecuadamente  -falta de colaboración por parte del equipo |
| Natalie | Fácil acceso a la documentación del framework así como su calidad | Falta de comunicación entre el equipo.  Falta de reuniones para conocer el avance de cada integrante del equipo | las ganas de finalizar con éxito los objetivos planteados para el sprint | Inconvenientes a la hora de probar lo desarrollado. |
| Ludhin | De alguna forma somos novatos en esta tecnología, pero se ha realizado un buen trabajo en la adaptación al uso de php con laravel | Escasas opiniones o sugerencias ante el trabajo que se va realizando | Interés por cumplir con las tareas que a cada uno se le asignan, a pesar de los inconvenientes que se presentan en el desarrollo de las mismas | - Falta de determinación del tiempo para reuniones a lo largo de cada sprint  - Falta de supervisión en lo que se va avanzando |
| Álvaro | Buena documentación del framework de desarrollo | Falta de delegación del trabajo | Potencia que ofrece el framework de desarrollo | Mal dimensionamiento de lo que debe realizar la aplicación |
| Diego | Documentación adecuada para las pruebas. | Falta de comunicación y de confianza.  Miedo al conflicto. | Adaptación a las nuevas tecnologías. Interés en realizar cada actividad. | Falta de claridad y de enfoque en lo que se quiere lograr. |