

**PLANEACIÓN 3er SPRINT**

**Tabla 1. Determinación de la capacidad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Persona** | **Días disponibles** | **Horas por semana** | **Horas por sprint** |
| **Tatiana** | 13 | 9- 11 | 27 - 33 |
| **Álvaro** | 7 | 11 - 16 | 33 - 48 |
| **Ludhin** | 9 | 6 - 12 | 18 - 36 |
| **Diego** | 10 | 8 - 11 | 24 - 33 |
| **Natalie** | 7 | 8 - 11 | 24 - 33 |
| Total | | 42 - 61 | 126 - 183 |

\*Planeación definida para 3 semanas (21 días)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos del PB | Tamaño | División de tareas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Horas estimadas | |
| Implementar un diseño web adaptable | 3 | Responsive en los componentes de la página | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 min | |
| Administrar usuarios | 13 | Crear un usuario administrador (20 min) | | | | | Crear panel del administrador (2 horas) | | | | | | | | | Crear crud del administrador (listar, activar ,desactivar)  (3 horas) | | | | | | | | | 5 horas y 30 minutos | |
| Corrección de la página | 20 | Corrección del índex (3 horas) | | | | | | Modificar colores, letra e imágenes (2 horas) | | | | | Modificar la presentación de la información (1 hora) | | | | | | Modificación paneles de inicio de sesión y publicaciones (30 min) | | | | | | 6 horas y 30 minutos | |
| Registrar usuario docente | 20 | Creación del formulario de registro de usuario (2 hora) | Validación y almacenamiento de los campos del formulario (3 horas) | | | | | | | | Realizar el registro por medio de redes sociales (24 horas ) | | | Poder modificar datos del registro (5 horas) | | | | | | | | Poder inactivar datos del registro (5 horas) | | | 39 horas | |
| Usuario docente | 40 | Mostrar convocatorias filtradas por área de interés (3 horas) | | | Mostrar eventos filtrados por área de interés (3 horas) | | | | | | | Mostrar eventos filtrados por área de interés (3 horas) | | | | | Realizar filtrado de las publicaciones que tengan fecha vigente (3 horas) | | | | | | Mostar publicaciones filtradas por fecha vigente | | 14 horas | |
| Realizar búsquedas | 20 | Crear funcionalidad al botón de búsqueda para un usuario registrado (2 horas) | | Realizar filtrado de publicaciones por tipo de publicación áreas de interés por a (convocatorias, eventos y revistas)  (3 horas) | | | | | | Realizar filtrado de publicaciones por áreas(6 horas) | | | | | Realizar filtrado de publicaciones por ciudad (6 horas) | | | | | Realizar filtrado de publicaciones por  universidad  (6 horas) | | | | Mostrar la información dependiendo de la búsqueda  (4 horas) | 27 horas | |
| Pruebas de usabilidad | 20 | Planeación de la prueba de usabilidad (2 horas) | | | | | | | Ejecución de la planeación de la prueba de usabilidad (2 horas) | | | | | | | | | Realización del informe de resultados de la prueba de usabilidad (3 horas) | | | | | | | 7 horas | |
| Pruebas de funcionalidad | 20 | Realización de los casos de prueba de funcionalidad (3 horas) | | | | Ejecución de los casos de pruebas de funcionalidad (4 horas) | | | | | | | | | | | | | | | Informe de los resultados de los casos de prueba de funcionalidad (4 horas) | | | | 11 horas | |
| Total horas estimadas |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 y 30 minutos |